**План мероприятий по организации**

**развивающей среды на участке МДОУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Высадка рассады однолетних культур | июнь  | воспитатели, дети |
| 2 | Приобретение строительных материалов | июнь  | заведующий хозяйством |
| 3 | Ремонт и покраска игровых элементов на участке | июнь – июль  |  родители, сотрудники ДОУ |
| 4 | Замена игрового оборудования из автомобильных покрышек на новое деревянное оборудование | июнь – июль  | родители, сотрудники ДОУ |
| 5 | Вывоз автомобильных покрышек с территории ДОУ | июнь – июль  | родители, сотрудники ДОУ |
| 6 | Изготовление новых элементов среды:- для двигательной активности (лестница-горка, дуги для подлезания, мишени для метания, кольцебросы, качели, лошадки);- для игровой деятельности детей (летнее кафе, автобус, пост ДПС, бензоколонка); - для познавательно - исследовательской деятельности(центр воды и песка, стенд «Путешествие капельки», шнуровка и др.);- для творческой активности и самовыражения детей **(**мини-песочница, ящики для рисования песком, манкой). | июль - август |  родители, сотрудники ДОУ |
| 7 | Покраска нового игрового оборудования  | июль - август |  родители, сотрудники ДОУ |
| 8 | Подбор полифункциональных предметов | июль - сентябрь | дети, родители, сотрудники ДОУ |
| 9 | Подведение итогов реализации проекта «А у нас на участке…» | сентябрь | творческая группа |
| 10 | Создание фотоотчета | октябрь | творческая группа |